# CONSTRUCTFLOW V1.0

# MMC-02

# MATRIZ OPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN

## CONTROL DIARIO DE DESARROLLO

# OBJETIVO

La MMC-02 es la herramienta operativa utilizada por:

- Dirección de Proyecto

- Análisis

- Desarrollo

- QA

- Implementación

para controlar el avance detallado de cada funcionalidad de ConstructFlow.

# ESTRUCTURA DE COLUMNAS

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| MMC_ID | Identificador único |
| Módulo | Módulo principal |
| Submódulo | Agrupador funcional |
| Funcionalidad | Requerimiento específico |
| DEF | Documento funcional asociado |
| Pantalla | Código pantalla |
| Tabla BD | Tabla principal |
| API | Endpoint principal |
| Complejidad | Baja / Media / Alta |
| Prioridad | A / M / B |
| Responsable | Desarrollador |
| Sprint | Iteración |
| Horas Estimadas | Planeadas |
| Horas Reales | Consumidas |
| % Avance | 0-100 |
| Estado | PND / ANA / DIS / DEV / QA / UAT / APR / PRD |
| Fecha Compromiso | Planeada |
| Fecha Real | Terminación |
| Caso UAT | Identificador |
| Riesgo | Bajo / Medio / Alto |
| Observaciones | Comentarios |

# CATÁLOGO DE ESTADOS

PND = Pendiente

ANA = Análisis

DIS = Diseño

DEV = Desarrollo

QA = Pruebas

UAT = Validación Cliente

APR = Aprobado

PRD = Producción

# REGISTROS INICIALES

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-ADM-001 | Administración | Multiempresa | DEF-N2-01 | Alta | A | 24 |
| MMC-ADM-002 | Administración | Usuarios | DEF-N2-01 | Media | A | 12 |
| MMC-ADM-003 | Administración | Roles | DEF-N2-01 | Media | A | 8 |
| MMC-ADM-004 | Administración | Permisos | DEF-N2-01 | Alta | A | 16 |
| MMC-ADM-005 | Administración | Auditoría | DEF-N2-10 | Alta | A | 20 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-COT-001 | Cotizaciones | Crear Cotización | DEF-N2-02 | Alta | A | 24 |
| MMC-COT-002 | Cotizaciones | Editar Cotización | DEF-N2-02 | Media | A | 12 |
| MMC-COT-003 | Cotizaciones | Versionamiento | DEF-N2-02 | Alta | A | 16 |
| MMC-COT-004 | Cotizaciones | PDF Cotización | DEF-N2-02 | Media | A | 12 |
| MMC-COT-005 | Cotizaciones | Aprobar Cotización | DEF-N2-02 | Media | A | 8 |
| MMC-COT-006 | Cotizaciones | Convertir a Proyecto | DEF-N2-02 | Alta | A | 16 |
| MMC-COT-007 | Cotizaciones | Dashboard Comercial | DEF-N2-08 | Media | M | 12 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-PRO-001 | Proyectos | Crear Proyecto | DEF-N2-03 | Alta | A | 16 |
| MMC-PRO-002 | Proyectos | Equipo Proyecto | DEF-N2-03 | Media | A | 8 |
| MMC-PRO-003 | Proyectos | Fases Proyecto | DEF-N2-03 | Media | A | 8 |
| MMC-PRO-004 | Proyectos | Dashboard Proyecto | DEF-N2-03 | Alta | A | 16 |
| MMC-PRO-005 | Proyectos | Indicadores Proyecto | DEF-N2-08 | Media | M | 8 |
| MMC-PRO-006 | Proyectos | Cierre Proyecto | DEF-N2-03 | Media | A | 8 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-ACT-001 | Actividades | Crear Actividad | DEF-N2-04 | Alta | A | 16 |
| MMC-ACT-002 | Actividades | Dependencias | DEF-N2-04 | Alta | A | 12 |
| MMC-ACT-003 | Actividades | Vista Gantt | DEF-N2-04 | Alta | A | 32 |
| MMC-ACT-004 | Actividades | Registro Avance | DEF-N2-04 | Alta | A | 16 |
| MMC-ACT-005 | Actividades | Reprogramación | DEF-N2-04 | Alta | A | 16 |
| MMC-ACT-006 | Actividades | Ruta Crítica | DEF-N2-04 | Alta | M | 24 |
| MMC-ACT-007 | Actividades | Alertas | DEF-N2-08 | Media | M | 12 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-DOC-001 | Documentos | Subir Evidencia | DEF-N2-05 | Alta | A | 16 |
| MMC-DOC-002 | Documentos | Galería Evidencias | DEF-N2-05 | Media | A | 12 |
| MMC-DOC-003 | Documentos | Geolocalización | DEF-N2-05 | Media | M | 12 |
| MMC-DOC-004 | Documentos | Repositorio | DEF-N2-05 | Alta | A | 16 |
| MMC-DOC-005 | Documentos | Versionamiento | DEF-N2-05 | Alta | A | 16 |
| MMC-DOC-006 | Documentos | Búsqueda | DEF-N2-05 | Media | A | 8 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-FAC-001 | Facturación | Registrar Factura | DEF-N2-06 | Alta | A | 16 |
| MMC-FAC-002 | Facturación | Importar CFDI | DEF-N2-06 | Alta | A | 24 |
| MMC-FAC-003 | Facturación | Registrar Pago | DEF-N2-06 | Media | A | 12 |
| MMC-FAC-004 | Facturación | Antigüedad Saldos | DEF-N2-06 | Media | A | 12 |
| MMC-FAC-005 | Facturación | Cobranza | DEF-N2-06 | Alta | A | 16 |
| MMC-FAC-006 | Facturación | Dashboard Financiero | DEF-N2-08 | Alta | A | 20 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-COS-001 | Costos | Presupuesto | DEF-N2-07 | Alta | A | 20 |
| MMC-COS-002 | Costos | Costos Reales | DEF-N2-07 | Alta | A | 16 |
| MMC-COS-003 | Costos | Costos Comprometidos | DEF-N2-07 | Alta | A | 16 |
| MMC-COS-004 | Costos | Rentabilidad | DEF-N2-07 | Alta | A | 20 |
| MMC-COS-005 | Costos | Desviaciones | DEF-N2-07 | Media | A | 12 |
| MMC-COS-006 | Costos | Dashboard Costos | DEF-N2-08 | Alta | A | 20 |

| MMC_ID | Módulo | Funcionalidad | DEF | Complejidad | Prioridad | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MMC-DSH-001 | Dashboard | Dashboard Ejecutivo | DEF-N2-08 | Alta | A | 24 |
| MMC-DSH-002 | Dashboard | Dashboard Operativo | DEF-N2-08 | Alta | A | 16 |
| MMC-DSH-003 | Dashboard | Dashboard Financiero | DEF-N2-08 | Alta | A | 16 |
| MMC-DSH-004 | Dashboard | Alertas | DEF-N2-08 | Media | A | 12 |
| MMC-DSH-005 | Dashboard | Drill Down | DEF-N2-08 | Alta | M | 16 |
| MMC-DSH-006 | Dashboard | Scorecard Ejecutivo | DEF-N2-08 | Media | M | 12 |

# RESUMEN INICIAL

Total funcionalidades identificadas: 51

Horas estimadas: ≈ 760 horas

Prioridad Alta: 42

Prioridad Media: 9

Prioridad Baja: 0

Módulos: 8

DEF asociados: DEF-N2-01 al DEF-N2-10

# SIGUIENTE NIVEL MMC-03

La MMC-03 deberá descomponer cada funcionalidad en tareas técnicas:

- Diseño UI

- Tabla MySQL

- Modelo PHP

- Controlador PHP

- API REST

- Vista Web

- Seguridad

- Auditoría

- QA

- UAT

permitiendo control detallado de construcción a nivel desarrollador.