# CONSTRUCTFLOW V1.0

# MMC-01

# MATRIZ MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN

## DOCUMENTO OFICIAL DE CONTROL DE DESARROLLO

## INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto: ConstructFlow V1.0

Cliente: ROM Constructora

Proveedor: CORA Soluciones Digitales

Arquitectura: PHP 8 + MVC + MySQL + API REST

Fecha Base: Junio 2026

Versión: 1.0

Estado: Planeación y Construcción

# OBJETIVO

La Matriz Maestro de Construcción (MMC) es el documento rector para el seguimiento integral del proyecto ConstructFlow V1.0.

Su propósito es garantizar la trazabilidad completa entre:

- Requerimientos

- Diseño Funcional

- Desarrollo

- Base de Datos

- APIs

- Pruebas QA

- UAT

- Liberación

# ESTRUCTURA DE CONTROL

Flujo de Construcción

Requerimiento ↓ DEF ↓ Pantalla ↓ Base de Datos ↓ Backend ↓ Frontend ↓ QA ↓ UAT ↓ Producción

# ESTADOS OFICIALES

PND = Pendiente

ANA = Análisis

DIS = Diseño

DEV = Desarrollo

QA = Pruebas Internas

UAT = Validación Cliente

APR = Aprobado

PRD = Producción

# PRIORIDADES

A = Alta

M = Media

B = Baja

# MÓDULO 01

# ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-ADM-001 | Multiempresa | A |
| MMC-ADM-002 | Usuarios | A |
| MMC-ADM-003 | Roles | A |
| MMC-ADM-004 | Permisos | A |
| MMC-ADM-005 | Auditoría | A |
| MMC-ADM-006 | Configuración General | M |
| MMC-ADM-007 | Parámetros Sistema | M |
| MMC-ADM-008 | Catálogos Generales | A |
| MMC-ADM-009 | Bitácora Accesos | M |
| MMC-ADM-010 | Recuperar Contraseña | M |

# MÓDULO 02

# COTIZACIONES

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-COT-001 | Crear Cotización | A |
| MMC-COT-002 | Editar Cotización | A |
| MMC-COT-003 | Versionamiento | A |
| MMC-COT-004 | Duplicar Cotización | M |
| MMC-COT-005 | Generar PDF | A |
| MMC-COT-006 | Aprobar Cotización | A |
| MMC-COT-007 | Rechazar Cotización | M |
| MMC-COT-008 | Convertir a Proyecto | A |
| MMC-COT-009 | Historial Cambios | M |
| MMC-COT-010 | Dashboard Cotizaciones | M |

# MÓDULO 03

# PROYECTOS

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-PRO-001 | Crear Proyecto | A |
| MMC-PRO-002 | Editar Proyecto | A |
| MMC-PRO-003 | Dashboard Proyecto | A |
| MMC-PRO-004 | Equipo Proyecto | A |
| MMC-PRO-005 | Fases Proyecto | A |
| MMC-PRO-006 | Indicadores Proyecto | A |
| MMC-PRO-007 | Calendario Proyecto | M |
| MMC-PRO-008 | Bitácora Proyecto | M |
| MMC-PRO-009 | Rentabilidad Proyecto | A |
| MMC-PRO-010 | Cierre Proyecto | A |

# MÓDULO 04

# ACTIVIDADES Y GANTT

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-ACT-001 | Crear Actividad | A |
| MMC-ACT-002 | Editar Actividad | A |
| MMC-ACT-003 | Dependencias | A |
| MMC-ACT-004 | Vista Gantt | A |
| MMC-ACT-005 | Registro Avance | A |
| MMC-ACT-006 | Reprogramación | A |
| MMC-ACT-007 | Alertas Vencimiento | M |
| MMC-ACT-008 | Ruta Crítica | M |
| MMC-ACT-009 | Actividades Atrasadas | A |
| MMC-ACT-010 | KPIs Actividades | M |

# MÓDULO 05

# EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-DOC-001 | Subir Evidencia | A |
| MMC-DOC-002 | Galería Evidencias | A |
| MMC-DOC-003 | Geolocalización | M |
| MMC-DOC-004 | Registro Documentos | A |
| MMC-DOC-005 | Versionamiento | A |
| MMC-DOC-006 | Historial | A |
| MMC-DOC-007 | Aprobación | M |
| MMC-DOC-008 | Repositorio Digital | A |
| MMC-DOC-009 | Búsqueda Documental | A |
| MMC-DOC-010 | KPIs Documentales | M |

# MÓDULO 06

# FACTURACIÓN Y COBRANZA

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-FAC-001 | Registrar Factura | A |
| MMC-FAC-002 | Importar CFDI | A |
| MMC-FAC-003 | Adjuntar XML | A |
| MMC-FAC-004 | Adjuntar PDF | A |
| MMC-FAC-005 | Registrar Pago | A |
| MMC-FAC-006 | Aplicar Pago | A |
| MMC-FAC-007 | Antigüedad Saldos | A |
| MMC-FAC-008 | Cobranza | A |
| MMC-FAC-009 | Dashboard Financiero | A |
| MMC-FAC-010 | Reportes | M |

# MÓDULO 07

# COSTOS Y RENTABILIDAD

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-COS-001 | Presupuesto Proyecto | A |
| MMC-COS-002 | Versionamiento Presupuesto | A |
| MMC-COS-003 | Registrar Costos | A |
| MMC-COS-004 | Costos Comprometidos | A |
| MMC-COS-005 | Desviaciones | A |
| MMC-COS-006 | Rentabilidad | A |
| MMC-COS-007 | Utilidad Bruta | A |
| MMC-COS-008 | Margen Proyecto | A |
| MMC-COS-009 | Dashboard Costos | A |
| MMC-COS-010 | Reporte Ejecutivo | M |

# MÓDULO 08

# DASHBOARD EJECUTIVO

| ID | Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| MMC-DSH-001 | Dashboard Ejecutivo | A |
| MMC-DSH-002 | Dashboard Operativo | A |
| MMC-DSH-003 | Dashboard Financiero | A |
| MMC-DSH-004 | Dashboard Supervisor | A |
| MMC-DSH-005 | Alertas | A |
| MMC-DSH-006 | Drill Down | A |
| MMC-DSH-007 | Exportar PDF | M |
| MMC-DSH-008 | Exportar Excel | M |
| MMC-DSH-009 | Scorecard Ejecutivo | A |
| MMC-DSH-010 | KPIs Corporativos | A |

# RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

Módulos: 8

Funcionalidades: 80

Pantallas estimadas: 45

APIs estimadas: 120

Tablas MySQL: 40

Casos UAT: 150+

Horas estimadas: 1,200 - 1,500 hrs

Duración estimada: 16 semanas

# CRITERIO DE CIERRE

Una funcionalidad será considerada terminada únicamente cuando:

✓ Diseño aprobado

✓ Base de datos implementada

✓ Backend completado

✓ Frontend completado

✓ QA aprobado

✓ UAT aprobado

✓ Documentación actualizada

✓ Liberada a Producción

Estado Final: PRD

# APROBACIONES

Cliente: ROM Constructora

Fecha

Proveedor: CORA Soluciones Digitales

Fecha